🏆 Akıllı Tarım Yönetim Sistemi (ATYS)
Kapsamlı Proje Sonuç Raporu

| Proje Başlangıç | 12 Mart 2026 |
| --- | --- |
| Proje Bitiş | 11 Mayıs 2026 |
| Durum | ✅ Tamamlandı |
| Proje Yöneticisi | Gürkan Özkan |

# 1. Proje Özeti

Akıllı Tarım Yönetim Sistemi (ATYS); tarlalardan IoT sensörleri ile veri toplayan, bu verileri yüksek performanslı PostgreSQL veritabanında işleyen, yapay zeka algoritmaları ile sulama/gübreleme kararları alan ve bu süreçleri hem mobil hem de web tabanlı kullanıcı dostu arayüzlerle çiftçilere sunan uçtan uca bir teknoloji çözümüdür. Proje, 6 haftalık (Sprint) çevik (Agile) geliştirme süreciyle başarıyla tamamlanmıştır.

# 2. Proje Ekibi ve Sorumluluk Matrisi

• Neva Yıldız (Core & Database): Proje analizinin ve kapsamının belirlenmesi, PostgreSQL veritabanı şemasının tasarımı, performans/sorgu optimizasyonları ve final proje dokümantasyonunun hazırlanması.

• Gürkan Özkan (Architecture, AI & API): Teknoloji yığınının seçimi, Mimari Tasarım Belgesi, Yapay Zeka algoritma analizi, API entegrasyon testleri ve son hata ayıklama (debugging) işlemleri.

• Ümitcan Çınar (IoT Data & UI/UX): Gereksinimlerin toplanması, IoT sensör veri toplama modülü analizi, UI/UX wireframe tasarımları, arayüz test senaryoları ve final sunum optimizasyonları.

• Mehmet Kerem Küçük (Web Arayüz & Backend API): Geliştirme ortamının (IDE) kurulması, Web Yönetim Paneli UX planlaması, API sisteminin tasarımı/dokümantasyonu, kod kalitesi iyileştirmeleri ve kullanıcı geri bildirim yönetimi.

• Avşin Pelin Bilgiç (Mobile UI, QA & Security): Proje yönetim araçlarının (Jira, Trello) kurulumu, Mobil Uygulama Kullanıcı Akışı tasarımı, Güvenlik testleri (açıkların tespiti) ve projenin arşivlenerek teslimata hazırlanması.

# 3. Geliştirme Süreci ve Haftalık Fazlar (H1 - H6)

📍 Faz 1: Analiz, Altyapı ve Gereksinimler (H1)
• Proje hedefleri, kapsamı ve paydaşları tanımlandı.
• Jira, Trello ve Slack gibi iletişim/yönetim araçları entegre edildi.
• IDE ve versiyon kontrol sistemleri kurularak teknoloji araştırmaları raporlandı.
• Sistemin fonksiyonel gereksinimleri dokümante edildi.

📍 Faz 2: Tasarım ve Mimari Kurulum (H2 - H3)
• Veritabanı şeması oluşturuldu ve optimizasyon stratejileri geliştirildi.
• Mobil ve web arayüzleri tasarlandı.
• Yapay zeka algoritmaları ve sensör veri mimarisi analiz edildi.
• API uç noktaları ve sistem mimarisi planlandı.

📍 Faz 3: Geliştirme, Entegrasyon ve Optimizasyon (H4 - H5)
• Veritabanı sorguları optimize edildi.
• QA ve güvenlik testleri tamamlandı.
• Kod iyileştirme ve debugging süreçleri yürütüldü.

📍 Faz 4: Kapanış, Teslimat ve Sunum (H6)
• Kullanıcı geri bildirimleri sisteme entegre edildi.
• Son performans iyileştirmeleri yapıldı.
• Final teslimat paketleri hazırlandı.
• Final sunum hazırlıkları tamamlandı.
• Tüm süreç resmi rapor ile belgelendi.

# 4. Proje Çıktıları ve Başarı Kriterleri

✅ Sensör verilerini anlık okuyabilen yüksek performanslı Veritabanı Altyapısı.

✅ Ölçeklenebilir, güvenli ve dokümante edilmiş RESTful API Mimarisi.

✅ Erişilebilirlik testlerinden geçmiş Web ve Mobil Kullanıcı Arayüzleri.

✅ Veri temelli otonom kararlar alabilen Yapay Zeka Karar Destek Çerçevesi.

Sonuç: Akıllı Tarım Yönetim Sistemi ekibi, çevik proje yönetimi prensipleriyle tüm gereksinimleri başarıyla karşılamış ve sistemi canlıya alınmaya hazır hale getirmiştir.

Hazırlayan: Neva Yıldız