# 🌾 Akıllı Tarım Yönetim Sistemi (Terra Nova)

Görev ve Çalışma Raporu

Proje Adı: Akıllı Tarım Yönetim Sistemi

Grup Adı: Terra Nova

Görev Sorumlusu: Neva Yıldız

Rapor Tarihi: 11 Mayıs 2026

# 1. Proje Hakkında

Akıllı Tarım Yönetim Sistemi projesi, tarımsal süreçlerin dijital ortamda yönetilmesini sağlayan modern bir otomasyon sistemidir. Sistem; sensörlerden alınan verilerin analiz edilmesi, sulama süreçlerinin kontrol edilmesi, ürün takibi yapılması ve veritabanı yönetiminin optimize edilmesi amacıyla geliştirilmiştir.

Bu proje kapsamında veritabanı tasarımı, performans optimizasyonu, entegrasyon işlemleri ve kapsamlı dokümantasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

# 2.1 Proje Analizi ve Kapsam Tanımlama

Durum: Tamamlandı
Öncelik: Yüksek
Teslim Tarihi: 12 Mart 2026

Yapılan Çalışmalar:
- Projenin temel hedefleri analiz edildi.
- Sistem gereksinimleri belirlendi.
- Proje kapsamı detaylandırıldı.
- Paydaş analizi gerçekleştirildi.
- Kullanıcı ihtiyaçları incelendi.
- Detaylı proje analiz dokümanı hazırlandı.

Kazanımlar:
Bu çalışma sayesinde projenin genel yapısı netleştirildi ve ilerleyen geliştirme süreçleri için sağlam bir temel oluşturuldu.

# 2.2 Veritabanı Şema Tasarımı ve Optimizasyon Stratejileri Geliştirme

Durum: Tamamlandı
Öncelik: Yüksek
Teslim Tarihi: 10 Mayıs 2026

Yapılan Çalışmalar:
- PostgreSQL tabanlı veritabanı yapısı tasarlandı.
- Sensör verileri için uygun tablolar oluşturuldu.
- Ürün bilgileri, sulama kayıtları ve kullanıcı yönetimi tabloları planlandı.
- Tablolar arası ilişkiler belirlendi.
- Veri tipleri optimize edildi.
- İndeksleme stratejileri geliştirildi.
- Sorgu performansını artırmaya yönelik optimizasyon planı hazırlandı.
- Tüm süreç detaylı teknik rapor halinde dokümante edildi.

Kazanımlar:
Bu çalışmalar sayesinde sistemin yüksek veri yükü altında daha hızlı ve verimli çalışması sağlandı.

# 2.3 Veritabanı Şeması Oluşturma

Durum: Tamamlandı
Öncelik: Orta
Teslim Tarihi: 28 Mart 2026

Yapılan Çalışmalar:
- Tasarlanan veritabanı şeması uygulamaya aktarıldı.
- Tablolar ve ilişkiler oluşturuldu.
- Primary Key ve Foreign Key yapıları tanımlandı.
- Veri bütünlüğünü sağlayacak kısıtlamalar eklendi.

Kazanımlar:
Sistemin temel veri altyapısı başarıyla oluşturuldu ve uygulama geliştirme süreçleri için hazır hale getirildi.

# 2.4 Veritabanı Optimizasyonu ve Performans Testleri

Durum: Tamamlandı
Öncelik: Orta
Teslim Tarihi: 7 Mayıs 2026

Yapılan Çalışmalar:
- Yoğun veri işlemleri altında performans testleri gerçekleştirildi.
- Ağır çalışan sorgular analiz edildi.
- Sorgu optimizasyonları uygulandı.
- Darboğaz oluşturan işlemler tespit edildi.
- Sistem performansı ölçülerek raporlandı.

Kazanımlar:
Veritabanı sorgu süreleri azaltıldı ve sistem performansında önemli iyileştirmeler elde edildi.

# 2.5 Veritabanı Entegrasyonu ve Optimizasyonu

Durum: Tamamlandı
Öncelik: Yüksek
Teslim Tarihi: 28 Nisan 2026

Yapılan Çalışmalar:
- Mevcut veritabanı yapısı detaylı şekilde analiz edildi.
- Uygulama ile veritabanı entegrasyonu tamamlandı.
- Veri erişim süreçleri optimize edildi.
- Test ortamında entegrasyon doğrulamaları gerçekleştirildi.
- Performans artırıcı ek düzenlemeler yapıldı.

Kazanımlar:
Sistem bileşenleri arasında stabil ve hızlı veri iletişimi sağlandı.

# 2.6 Proje Raporu ve Dokümantasyon Tamamlama

Durum: Tamamlandı
Öncelik: Yüksek
Teslim Tarihi: 11 Mayıs 2026

Yapılan Çalışmalar:
- Proje sürecinde gerçekleştirilen tüm çalışmalar derlendi.
- Teknik dokümantasyon tamamlandı.
- Sistem mimarisi ve geliştirme süreçleri raporlandı.
- Son proje raporu hazırlandı.

Kazanımlar:
Proje süreci detaylı ve düzenli şekilde kayıt altına alınarak sürdürülebilir bir dokümantasyon yapısı oluşturuldu.

# 3. Genel Değerlendirme

Akıllı Tarım Yönetim Sistemi projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar başarıyla tamamlanmıştır. Özellikle veritabanı tasarımı, optimizasyon süreçleri ve performans testleri sayesinde sistemin daha hızlı, güvenilir ve sürdürülebilir çalışması sağlanmıştır.

Proje boyunca yapılan analiz, entegrasyon ve dokümantasyon çalışmaları sayesinde sistemin geliştirilebilirliği artırılmış ve gelecekte yapılacak geliştirmeler için sağlam bir altyapı hazırlanmıştır.