🚀 Akıllı Tarım Yönetim Sistemi: Proje İlerleme ve Geliştirme Raporu

Proje Yöneticisi / Scrum Master: Gürkan ÖZKAN

Tarih: 12 Mayıs 2026

Başlangıç Tarihi: 11 Mart 2026

Proje Durumu: Canlı Ortama Alındı (Production)

📌 Yönetici Özeti (Executive Summary)

Akıllı Tarım Yönetim Sistemi projesi kapsamında planlanan 7 haftalık geliştirme (sprint) süreci başarıyla tamamlanmıştır. Projenin amacı; tarlalardan toplanan verilerin (toprak nemi, pH, vb.) hava durumu tahminleriyle birleştirilip yapay zeka ile analiz edilmesidir. Altyapı, güvenlik, makine öğrenimi modellerinin seçimi ve API entegrasyonları tamamlanmış olup, sistemin tüm çekirdek motorları modüler bir yapıda Railway sunucuları üzerinden canlıya alınmıştır.

📅 Haftalık Sprint Çıktıları ve Gelişmeler

1. Hafta: Temel Altyapı ve Teknoloji Seçimi

- Süreç Yönetimi: GitHub reposu kurularak main branch koruma kuralları ayarlandı ve ekibe iş akışı eğitimleri verildi.

- Teknoloji Araştırması: Projenin veri toplama, iletim, işleme ve kullanıcı arayüzü bileşenleri için detaylı araştırmalar yapıldı.

- Çıktı: Seçilen teknolojilerin (ESP32, Raspberry Pi, LoRaWAN, AWS IoT Core, Flutter, Python FastAPI vb.) avantaj ve dezavantajlarını detaylandıran kapsamlı bir rapor oluşturuldu.

2. Hafta: Yapay Zeka Algoritma Analizi ve Seçimi

- Sulama Optimizasyonu: Anlık kararlar için düşük kaynak tüketen Random Forest ; uzun vadeli sulama planları için derin öğrenme modeli LSTM seçildi.

- Gübreleme ve İlaçlama: Gübre yönetimi için XGBoost ; drone/kamera destekli hastalık ve zararlı böcek tespiti için ise YOLO ve CNN mimarilerine karar verildi.

- Çıktı: Algoritmaların CPU/GPU kaynak tüketimlerini ve doğruluk oranlarını karşılaştıran detaylı bir tablo oluşturuldu. Uçta hesaplama (Edge) ve Bulut (Cloud) görev dağılımları planlandı.

3. Hafta: Sistem Mimarisinin Tasarlanması

- Mimari Kurulum: Sensör, Taşıma, Veri/İşlem, Yapay Zeka ve Sunum katmanlarından oluşan 5 katmanlı yapı tasarlandı.

- Veritabanı Stratejisi: Sensör verileri için Zaman Serisi Veritabanı (InfluxDB), statik kullanıcı/cihaz verileri için İlişkisel Veritabanı (PostgreSQL) planlandı.

- Çıktı: Örnek veri akış senaryolarını da içeren "Proje Mimarisi Belgesi" hazırlanarak belgelendirildi ve repositoriye eklendi.

4. Hafta: API Güvenliği ve Veri Doğrulama (Input Validation)

- Kimlik Doğrulama: Sisteme veri akışı sağlayan uç noktalar için x-api-key zorunluluğu (Header üzerinden) getirildi.

- Yetki Kontrolü: /pompa-kontrol ve /veri-gonder uç noktalarına yetkisiz erişimler engellenerek tam güvenlik sağlandı. /son-durum uç noktası çiftçi uygulaması için salt okunur (read-only) olarak açık bırakıldı.

- Veri Bütünlüğü: Pydantic Field yapısı kullanılarak sensör verilerine fiziksel/mantıksal sınırlar (örn. nem %0-100) getirildi; hatalı veri kaynaklı sistem çökmelerinin önüne geçildi.

5. Hafta: API Entegrasyon Testleri ve Dokümantasyon

- Canlı Testler: Lavyer12 bağlantı noktası Hoppscotch üzerinden test edildi ve 200 OK yanıtı ile sistemin dış isteklere sorunsuz yanıt verdiği doğrulandı.

- Dokümantasyon: API'nin standart durum kodlarını (200, 404, 500) açıklayan ve geliştiriciler için temel bir Python kullanım senaryosu sunan entegrasyon belgesi hazırlandı.

6. Hafta: Performans Optimizasyonu ve Hata Ayıklama (Debugging)

- Asenkron Mimari: Darboğazları engellemek ve yüzlerce sensörden eşzamanlı veri alabilmek adına tüm uç noktalar asenkron (async def) yapıya geçirildi.

- Hata Toleransı (Fault Tolerance): Beklenmeyen kopmalar için try-except zırhı eklendi; sistemin çökmesi engellenerek uygun HTTP 500 uyarıları dönmesi sağlandı.

- Sistem İzleme: Arka planda başarılı (INFO), şüpheli (WARNING) ve hatalı (ERROR) işlemleri takip etmek üzere kapsamlı bir loglama modülü (Logger) entegre edildi.

7. Hafta: Modüler Yapılanma ve Canlı Ortama Alma (Deployment)

- Modüler İzolasyon: Paralel olarak çalışması gereken tüm API sistemleri ve görüntü işleme (YOLO/CNN) motorları, birbirini etkilemeyecek şekilde bağımsız klasör (module) yapılarına ayrıldı. Bu sayede kodun yönetilebilirliği ve bakımı (maintainability) artırıldı.

- Canlı (Production) Çıkışı: Modüler hale getirilen arka plan sistemleri başarıyla Railway sunucuları üzerine dağıtıldı. Sistem şu an dış ağlardan gelecek gerçek zamanlı sensör verilerini işlemeye ve mobil uygulama ile haberleşmeye hazır durumdadır.